Российская Федерация

### Новгородская область

# ДУМА МАРЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

## Р Е Ш Е Н И Е

Об отчете о результатах совместного контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования»

Принято Думой  муниципального округа  04  марта 2025 года

Руководствуясь частью 2 статьи 9 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пунктом 8 статьи 14 Положения о Контрольно-счётной палате Марёвского муниципального округа, утвержденного решением Думы Марёвского муниципального округа от 27.10.2021 №140, Дума Марёвского муниципального округа

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению прилагаемый отчет о результатах совместного контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования».

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Марёвский вестник»  и разместить на официальном сайте Администрации муниципального округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального округа  С.И. Горкин

Председатель Думы

муниципального округа   И.А. Рекечинский

№ 372

04 марта 2025 года

с. Марёво

Приложение

к решению Думы

- муниципального округа

- от 04.03.2025 №372

ОТЧЕТ

о результатах совместного контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования»

Основание для проведения контрольного мероприятия: подпункт 2.5 пункта 2 плана работы Контрольно-счётной палаты Марёвского муниципального округа на 2024 год.

Предмет контрольного мероприятия: процессы, связанные с использованием бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования.

Цели контрольного мероприятия: Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования. Анализ закупочной деятельности, связанной с осуществлением реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования. Проверка результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования.

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Марёвская средняя школа», (далее – Учреждение, МАОУ «Марёвская средняя школа»).

Срок проведения контрольного мероприятия: с 11.11.2024 по 25.12. 2024

Проверяемый период: 2023 год.

Состав контрольно-ревизионной группы: председатель КСП Колье Маргарита Владимировна, ведущий инспектор КСП Михайлова Марина Анатольевна, главный бухгалтер Комитета финансов Администрации Марёвского муниципального округа Евгеньева Татьяна Ивановна, ведущий служащий Комитета финансов Администрации Марёвского муниципального округа Степанова Светлана Вениаминовна.

Акты, заключения, справки, использованные в отчете: по результатам проверки составлен акт, с которым под роспись ознакомлены соответствующие должностные лица объекта контроля.

Результаты контрольного мероприятия:

Анализ нормативных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства и объемы бюджетных ассигнований, направленных на финансовое обеспечение мероприятий по модернизации школьных систем образования.

Реализация регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Новгородской области и государственной программы                   «Модернизация школьных систем образования Новгородской области в 2022-2026 годах» в Марёвском муниципальном округе осуществлялась в 2023 году в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Марёвском муниципальном округе до 2027 года», утвержденной Постановлением Администрации Марёвского муниципального округа от 30.12.2020 №4 (далее - Программа, муниципальная программа).

В проверяемом периоде между Министерством образования Новгородской области и Администрацией Марёвского муниципального округа заключены следующие Соглашения:

Соглашение от 19.01.2023 года № 49523000-1-2022-008 (ред. доп. соглашение 09.03.2023 года № 49523000-1-2022-008/1) о предоставлении субсидии из бюджета Новгородской области бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городского округа на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в Новгородской области (далее - Соглашение №49523000-1-2022-008). Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Марёвского муниципального округа на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет 73937,51777 тыс. рублей тыс. рублей,  в том числе средств  из  областного  бюджета в сумме 73863,58025 тыс. рублей (99,90% от общего объема расходных обязательств);

Соглашение от 20.01.2023 года № 108 о предоставлении субсидии из бюджета Новгородской области бюджету Марёвского муниципального округа на выполнение работ, не включенных в перечень работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций, подлежащих софинансированию из федерального бюджета в рамках мероприятий по модернизации школьных систем образования на сумму 2716,04605 тыс. рублей (далее – Соглашение №108). По условиям  Соглашения №108 размер софинансирования за счет средств местного бюджета установлен 0,1 процента (2,71605 тыс. рублей);

Соглашение от 20.01.2023 года №92 (ред. доп. соглашения от 15.03.2023 №304)  о предоставлении субсидии из бюджета Новгородской области бюджету Марёвского муниципального округа предусмотренной сверх уровня предусмотренного соглашением с федеральным софинансированием на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования на сумму 4424,16416 тыс. рублей (далее - Соглашение №92). По условиям Соглашения №92 размер софинансирования за счет средств местного бюджета установлен в размере 0,1 процента (4,42416 тыс. рублей).

Условия предоставления субсидий бюджету муниципального округа, предусмотренные Соглашениями, соблюдены.

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования проводились по муниципальной программе, в которой определен объем финансирования в сумме 81077,72427 тыс. рублей.

Информация об исполнении бюджетных ассигнований по объекту контроля:

| Наименование мероприятий муниципальной подпрограммы | Утвержденные бюджетные ассигнования на 2023 год | Кассовое исполнение |  | неисполненные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. рублей | % |  |
| софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в Новгородской области в том числе: | 73937,51777 | 73937,51777 | 100,0 | - |
| средства федерального бюджета | 59829,5 | 59829,5 | 100,0 | - |
| средства областного бюджета | 14034,08025 | 14034,08025 | 100,0 | - |
| средства местного бюджета | 73,93752 | 73,93752 | 100,0 | - |
| субсидия на выполнение работ, не включенных в перечень работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций, подлежащих софинансированию из федерального бюджета в рамках мероприятий по модернизации школьных систем образования в том числе: | 2716,04605 | 2716,04605 | 100,0 | - |
| средства областного бюджета | 2713,33 | 2713,33 | 100,0 | - |
| средства местного бюджета | 2,71605 | 2,71605 | 100,0 | - |
| субсидия сверх уровня предусмотренного соглашением с федеральным софинансированием на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в том числе: | 4424,16045 | 4424,16045 | 100,0 | - |
| средства областного бюджета | 4419,73629 | 4419,73629 | 100,0 | - |
| средства местного бюджета | 4,42416 | 4,42416 | 100,0 | - |
| Итого: | 81077,72427 | 81077,72427 | 100,0 | - |

Общий объем средств выделенных МАОУ «Марёвская средняя школа» в рамках реализации мероприятий регионального проекта составил 81077,72427 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 59829,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – 21167,14654 тыс. рублей, средства местного бюджета – 81,07773 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных средств составило в сумме 81077,72427 тыс. рублей (100% от предусмотренного объема финансирования), из них федерального бюджета – 59829,5 тыс. рублей, областного бюджета – 21167,14654 тыс. рублей, местного бюджета – 81,07773 тыс. рублей.

Согласно Сводной справки по операциям со средствами бюджета (Форма  по КФД 0531857) расход выделенных средств произведен в полном объеме.

Согласно решению «О бюджете Марёвского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», утвержденному решением Думы Марёвского муниципального округа от 23.12.2022 № 230 (с учетом изменений внесенных решением Думы Марёвского муниципального округа от 25.12.2023 № 296) утверждены бюджетные ассигнования:

на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования по КБК 07 02 08 7 02 L7501 620 -73937,51777 тыс. рублей;

на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (сверх уровня, предусмотренного соглашением) по КБК 07 02 08 7 02 N7501 620 – 4419,73629 тыс. рублей;

расходы на софинансирование мероприятий по модернизации школьных систем образования (сверх уровня, предусмотренного соглашением) по КБК 07 02 08 7 02 S7501 620 – 4,42416 тыс. рублей;

на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (на выполнение работ, не включенных в перечень работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций, подлежащих софинансированию из федерального бюджета) по КБК 07 02 08 7 02 77500 620 – 2713,330 тыс. рублей;

на софинансирование мероприятий, по модернизации школьных систем образования (на выполнение работ, не включенных в перечень работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций, подлежащих софинансированию из федерального бюджета) по КБК 07 02 08 7 02 S7500 620 – 2,71605 тыс. рублей.

Главным распорядителем средств бюджета Марёвского муниципального округа является Социальный комитет Администрации Марёвского муниципального округа (код 420).

Объемы финансирования, предусмотренные муниципальной программой, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным Соглашениями и решением о бюджете на 2023 год.

Показатели утвержденного Плана ФХД в разрезе источников финансирования соответствуют Соглашениям и росписи расходов Марёвской средней школы.

Анализ закупочной деятельности, связанной с осуществлением реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования

Закупочная деятельность Учреждения осуществлялась в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон №223-ФЗ).

Ответственным должностным лицом за осуществление закупочной деятельности  (контрактным управляющим) являлась директор Терентьева З.В..

В целях реализации условий Соглашений №49523000-1-2022-008, №108, №92 Учреждением осуществлена закупка неконкурентным способом с единственным поставщиком в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупке товаров, работ и услуг муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Марёвская средняя школа».

Закупка у единственного поставщика осуществлялась на основании подпункта 5.6.25 Положения о закупке товаров, работ, услуг МАОУ «Марёвская средняя школа», утвержденного Наблюдательным советом МАОУ «Марёвская средняя школа» (Протокол от 23.01.2023 №1).

Постановлением Администрации Марёвского муниципального округа от 20.01.2023 №18 утверждено «Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для муниципальных автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий Марёвского муниципального округа, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»» (далее - Типовое положение).

Согласно пункту 1.3. Типового положения Заказчик имеет право дополнить разработанное заказчиком положение о закупке иными дополнительными пунктами в соответствии со спецификой деятельности заказчика с обязательным письменно оформленным обоснованием необходимости внесения данных пунктов.

Учреждение реализовало данное право путем внесения в собственное Положение о закупках, принятое на основании Типового положения пункта 5.6.25 о допустимости закупки у единственного поставщика в случае осуществления закупок товаров, работ, услуг в рамках государственной программы Новгородской области «Модернизация школьных систем образования Новгородской области в 2022-2026 годах», утвержденной постановлением Правительства Новгородской от 11.10.2022 №544.

Таким образом, Администрация муниципального округа пунктом 1.3. Типового положения создала подведомственному учреждению возможность для не проведения конкурентных процедур по их усмотрению, что  позволило МАОУ «Марёвская средняя школа» осуществить закупку с единственным поставщиком неконкурентным способом.

02 марта 2023 года Администрацией муниципального округа от УФАС по Новгородской области было получено Предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства  (далее – Предупреждение).

После получения Предупреждения в Типовое положение Администрации муниципального округа и в «Положение о закупке товаров, работ, услуг МАОУ «Марёвской средней школы» в марте 2023 года внесены изменения, исключающие п.1.3 Типового положения и п.5.6.25 Положения Марёвской средней школы о допустимости закупки у единственного поставщика.

«Марёвская средняя школа» заключила с единственным поставщиком с ООО «Строительная Компания «РОКОТ» (далее – Подрядчик)  Договор от 17.02.2023 №2 (далее – Договор) на сумму 70706,77 тыс. рублей. Предметом Договора является выполнение работ по капитальному ремонту МАОУ «Марёвская средняя школа» по адресу: Новгородская область, Марёвский район, с. Марёво, ул. Мудрова, д.19.

Данные работы должны быть выполнены в соответствии с условиями данного Договора, проектно-сметной документацией (приложение № 1 к Договору), техническим заданием (приложение № 2 к Договору) и графиком выполнения работ (приложение № 3 к Договору).

Срок начала выполнения работ - 01 марта 2023 года.

Срок окончания выполнения работ не позднее 30 ноября 2023 года.

Гарантийный срок Подрядчика составляет 60 месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке.

Сроки выполнения работ Подрядчиком не соблюдены, в связи с чем на лицевом счете Учреждения по состоянию на 01.01.2024 года числится остаток денежных средств в сумме 4919652 рубля 40 копеек (соответствует ф. 0503779).

Для осуществления строительного контроля заключен трехсторонней Договор оказания услуг № 31-02/2023/СК от 21.02.2023 года на сумму 250,0 тыс. рублей. Оплата услуг по осуществлению строительного контроля за ходом выполнения работ по капитальному ремонту здания Учреждения осуществлялась за счет средств Подрядчика.

Согласно актам о приемке выполненных работ КС-2 (далее – акт) от 15.04.2023 года № 1-13, от 09.06.2023 года № 14-21, от 06.07.2023 года № 22-29, от 21.08.2023 года № 30-35, т 18.09.2023 года № 36, от 25.09.2023 года № 37-42, от 25.10.2023 года № 43-53, от 18.12.2023 года №  54-69, от 25.12.2023 года № 70-74, от 09.02.2024 года № 75-94 работы по капитальному ремонту здания МАОУ «Марёвская средняя школа» общей стоимостью 70706,77 тыс. рублей выполнены подрядной организацией и приняты образовательным учреждением.

При проверке актов на соответствие проектно-сметной документации установлено, что в актах произведено изменение объемов и видов выполняемых работ, что не противоречит подпункту б п.1 Постановления от 16 апреля 2022 г. N 680. Изменения в существенные условия договора могут быть внесены в пределах доведенных до муниципального заказчика лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения соответствующего контракта. Произведена корректировка актами как в сторону уменьшения объемов и видов выполняемых работ, так и в сторону увеличения без изменения цены договора.

Акты составлены по фактически выполненным работам на основании данных Журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а). Журнал учета к проверке не предоставлен. Дополнительные соглашения на корректировку сметной документации не заключались. Согласование на изменение объема и видов работ проводилось в устной форме, по факту выполнения предоставленные акты, подписаны представителем строительного контроля и Заказчиком.

В нарушение п.6.2 Договора срок завершения работ не соблюден. Согласно п. 6.15 Договора подрядчику направлено требование об уплате неустойки (штрафа, пени) в связи с нарушением сроков выполнения работ от 29.12.2023 №1 на общую сумму 534569,27 рублей, из них: пени в размере 392869,85 рублей, неустойка в размере 141699,42 рублей (1% от суммы невыполненных работ 14169942,07 рублей).

Оплата по Договору произведена по окончании выполнения работ в феврале 2024 года по платежным поручениям:

от 22.02.2024 № 37693 – 2716,05 рублей;

от 22.02.2024 №37694 – 2713330,00 рублей;

от 22.02.2024 №37695 -  1666833,48 рублей;

от 22.02.2024 №37696 -  2203,60 рублей.

Платежным поручением от 28.02.2024 года №49673 произведен взаимозачет по требованию от 29.12.2023 года №1 об уплате неустойки (штрафов, пени) в связи с нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту по Договору от 17.02.2023 №2 на сумму 534569,27 рублей.

Информация об исполнении условий Договора размещена в реестре договоров системы ЕИС 07.11.2024 года, с нарушением срока, установленного частью 2 ст. 4.1 Федерального закона №223-ФЗ.

В рамках контрольного мероприятия произведен визуальный осмотр (акт по результатам визуального осмотра  от  12.12.2024) работ по капитальному ремонту здания МАОУ «Марёвская средняя школа», предусмотренных договором №2 от 17.02.2023 года.

На момент проверки  работы по капитальному ремонту завершены. Выборочно проведена проверка смет: ЛСР 02-01-09 «Оконные и дверные блоки», ЛСР 02-01-12 «Водоснабжение», ЛСР 02-01-13 «Системы водоотведения».

При визуальном осмотре фасада выявлены трещины и отсутствие покраски цоколя, а также в нескольких местах частичное потрескивание и отслоение краски. Директором Учреждения в адрес СК «Рокот» направлено претензионное письмо. В соответствии с п.12.1. договора гарантийный срок Подрядчика составляет 60 месяцев с даты подписания Заказчиком документов о приемке. Со стороны СК «Рокот» получено гарантийное письмо от 08.11.2024 №0811/24-1, согласно которому Подрядчик обязуется устранить выявленные нарушения в срок до 30.06.2025 года.

В рамках контрольных действий также проведена проверка приобретения оборудования на сумму 10300,2 тыс. рублей.

Объекты закупки Учреждением были сформированы в соответствии с Перечнем средств обучения и воспитания утвержденным Приказом от 6 сентября 2022 г. N 804.

В соответствии с пунктом 1.2. Положения о закупках Учреждением создана комиссия по осуществлению закупок (далее закупочная комиссия) в составе 5 человек.

В целях оснащения оборудованием в 2023 году МАОУ «Марёвская средняя школа» в соответствии Федеральным законом №223-ФЗ заключено 16 договоров с единственным поставщиком.

Основная доля договоров (15 договоров) заключены в соответствии с пунктом 5.6.22 Положения о закупках с использованием региональной автоматизированной информационной системы Правительства Москвы «Портал поставщиков». Один договор на сумму 39,1 тыс. рублей заключен в соответствии с пунктом 5.6.4. Положения о закупках.

Формирование цены планируемых к приобретению в рамках реализации регионального проекта товаров осуществлялось Учреждением путем анализа цен на сайтах интернет – магазинов (сайт интернет - магазина «Комплектант» комплектация образовательных учреждений). Также направлялись запросы о ценовой информации в адрес Поставщиков, иные методы получения ценовой информации МАОУ «Марёвская средняя школа» не использовались.

Учреждением сроки оплаты по договорам не нарушались.

Поставленные товары приняты согласно товарным накладным и оплачены в полном объеме. К каждому договору предоставлены Акты проведенной проверки выполнения условий договора на поставку оборудования, подписи присутствующих членов комиссии имеются.

Контрольной группой произведена сплошная инвентаризация приобретенного оборудования.

При  визуальном осмотре приобретенного оборудования (акт по результатам визуального осмотра от 12.12.2024) установлено, что все оборудование поставлено в полном объеме и принято на баланс Учреждения. По договору №16 (Учебно-методические пособия и дидактические материалы для логопеда) в наличие имеются, но списаны с баланса. По договору №17 (Держатель для туалетной бумаги) в количестве 20 шт. имеются в наличии, но повреждены в процессе использования.

В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения при организации и проведении закупок:

в нарушение части 2 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ информация о договорах, в отношении которых были внесены изменения (№ 15 от 07.04.2023, №14 от 06.04.2023, №11 от 03.03.2023, №5 от 23.03.2023, № 17 от 11.04.2023, №4 от 24.03.2023, №16 от 07.04.2023, №8 от 24.03.2023, №3 от 23.03.2023, №12 от 30.03.2023; (всего 10 фактов)) в Единую информационную систему в реестр договоров вносилась с нарушением установленных сроков.

Организация бухгалтерского учета хозяйственных операций,

связанных с реализацией мероприятий по модернизации

школьных систем образования

В соответствии с учетной политикой бухгалтерский учет в Учреждении ведет бухгалтер МБУ «Центр финансового обслуживания» (бухгалтер 1 категории  – Титова М.Н.), согласно договору бухгалтерского обслуживания.

Обработка первичных документов, формирование регистров бухгалтерского учета, а также отражение фактов хозяйственной жизни по соответствующим счетам рабочего плана счетов осуществляется в электронном виде с использованием программы автоматизации бухгалтерского учета «1С: Бухгалтерия государственного учреждения». Данные синтетического и аналитического учета формируются в базах данных программы.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с требованиями и на основании регистров бухгалтерского учета, по журнально-ордерной форме на базе программного обеспечения «1С (локальная сеть) (основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов №157н, пункт 23 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности).

В ходе проведения проверки представлена учетная политика, утвержденная приказом МАОУ «Марёвская средняя школа» от 29.12.202 №94 (применяется с 01.01.2023 года).

В нарушение требований, предусмотренных приложением №3 (График документооборота и требования, предъявляемые к документам) Учетной политики, установлено, что имели место случаи поступления в бухгалтерию документов, не заверенных и не подписанных руководителем Учреждения (счета на оплату за товары, полученные услуги  от 20.12.2023 №ВС-1310, от 16.11.2023 № ВС-1106, от 20.12.2023 №ВС-1309, от 06.12.2023 №ВС-1212, от 16.11.2023 № №ВС-1105, от 21.06.2023 №000335, от 16.11.2023 №ВС -1104, от 05.12.2023 № ВС-1211) (всего 8 случаев). Следует отметить, что имеют место случаи отсутствия оригиналов первичных документов (к проверке представлены сканы документов): 5 товарных накладных, 4 счета на оплату.

В ходе контрольного мероприятия проверена правильность принятия к учету материальных запасов и основных средств, приобретенных за счет средств субсидии, выделенной на модернизацию школьных систем образования в Новгородской области.

В целях обеспечения соблюдения требований Федерального закона №223-ФЗ для проверки выполненных работ и поставленных товаров на предмет соответствия установленным требованиям, Приказом Учреждения от 20.04.2023 года №16 создана постоянно действующая комиссия по закупкам и осуществлению экспертизы товаров, работ, услуг.

В ходе реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в Новгородской области Марёвской средней школой приобретено материальных запасов, основных средств на сумму 10300,17672 тыс. рублей.

Аналитический учет основных средств и материальных запасов ведется в журналах операций «по выбытию и перемещению нефинансовых активов» на счетах бюджетного учета 0.10100000 «Основные средства» и 0.10500000 «Материальные запасы», оборотных ведомостях по основным средствам, инвентарных карточках (ф. 0504031).

По данным бюджетного учета (счет х.10100000) по состоянию на 01 января 2022 года числилось основных средств на сумму 74 680,60995 тыс. рублей. В 2023 году выбыло основных средств на сумму 3714,72524 тыс. рублей, поступило – 13 256,00055 тыс. рублей.  По состоянию на 01 января 2024 года числилось основных средств на сумму 84 221,88526 тыс. рублей, что подтверждается строкой 010 Баланса (ф. 050730).

Сверкой данных нефинансовых активов, отраженных в Балансе (ф. 0503730) и отчете «Сведения о движении нефинансовых активов» (ф. 0503768) с данными Главной книги и Журнала операций «по выбытию и перемещению нефинансовых активов» за 2023 год расхождений не выявлено. Проверкой полноты и своевременности принятия к учету основных средств нарушений не выявлено.

При сопоставлении соответствующих данных оборотных ведомостей по основным средствам, Главной книги и баланса по состоянию на 01.01.2024  несоответствия данных баланса и главной книги, оборотных ведомостей и главной книги не установлено.

В соответствии с п.54 Инструкции № 157н на каждый объект основных средств открывается инвентарная карточка учета основных средств (ф.0504031). Согласно п.3 Приложения 5 к Приказу Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н, представленные к проверке инвентарные карточки, заполнены в полном объеме содержат необходимую для контроля и сохранности основных средств информацию, которая предусмотрена данной формой.

В ходе проверки осуществлена инвентаризация материальных запасов и основных средств, в рамках закупки по модернизации школьных систем образования Новгородской области, недостач не установлено.

Оценка результативности использования бюджетных средств, направленных на модернизацию школьных систем образования.

Муниципальной программой «Развитие образования в Марёвском муниципальном округе до 2027 года» предусмотрены мероприятия по софинансированию расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования для выполнения которых установлены целевые показатели.

Целевые показатели, установленные муниципальной программой,  соответствуют целевому назначению предоставления субсидии и показателям результативности предоставления субсидии, установленным в соглашениях.

Субсидии, поступившие из областного бюджета в бюджет Марёвского муниципального округа на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования за 2023 год, использованы в полном объеме:

на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в Новгородской области -73937,51777 тыс. рублей;

субсидия сверх уровня, предусмотренного соглашением с федеральным софинансированием на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования – 4424,16045 тыс. рублей;

субсидия на выполнение работ, не включенных в перечень работ по капитальному ремонту здании муниципальных общеобразовательных организаций, подлежащих софинансированию из федерального бюджета, в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования –  2716,04605 тыс. рублей.

Все произведенные расходы в рамках мероприятий муниципальной программы соответствуют установленным целям, задачам и ожидаемым результатам реализации муниципальной программы, уровень софинансирования мероприятий муниципальной программы соблюден.

Выводы:

1. Общий объем средств выделенных МАОУ «Марёвская средняя школа» на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках реализации мероприятий регионального проекта составил 81077,72427 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 59829,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – 21167,14654 тыс. рублей, средства местного бюджета – 81,07773 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100,0 процента к плану.

2.  В ходе контрольного мероприятия установлено:

в нарушение п.6.2 Договора с ООО «Строительная Компания «РОКОТ» срок завершения работ не соблюден. Согласно п. 6.15 Договора подрядчику было направлено требование об уплате неустойки (штрафа, пени) в связи с нарушением сроков выполнения работ от 29.12.2023 №1 на общую сумму 534569,27 рублей, из них: пени в размере 392869,85 рублей, неустойка в размере 141699,42 рублей (платежным поручением №49673 произведен взаимозачет по требованию в полном объеме);

информация об исполнении условий Договора размещена в реестре договоров системы ЕИС 07.11.2024 года, с нарушением срока, установленного частью 2 ст. 4.1 Федерального закона №223-ФЗ;

при визуальном осмотре фасада здания школы выявлены трещины и отсутствие покраски цоколя, а также в нескольких местах частичное потрескивание и отслоение краски. Директором Учреждения в адрес СК «РОКОТ» направлено претензионное письмо. В соответствии с п.12.1. договора гарантийный срок Подрядчика составляет 60 месяцев с даты подписания Заказчиком документов о приемке. Со стороны СК «Рокот» получено гарантийное письмо от 08.11.2024 №0811/24-1, согласно которому Подрядчик обязуется устранить выявленные нарушения в срок до 30.06.2025 года.

В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения при организации и проведении закупок:

в нарушение части 2 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ информация о договорах, в отношении которых были внесены изменения (№ 15 от 07.04.2023, №14 от 06.04.2023, №11 от 03.03.2023, №5 от 23.03.2023, № 17 от 11.04.2023, №4 от 24.03.2023, №16 от 07.04.2023, №8 от 24.03.2023, №3 от 23.03.2023, №12 от 30.03.2023; (всего 10 фактов)) в Единую информационную систему в реестр договоров вносилась с нарушением установленных сроков.

Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (бюджетной) отчетности.

В нарушение требований, предусмотренных приложением №3 (График документооборота и требования, предъявляемые к документам) Учетной политики, установлено, что имели место случаи поступления в бухгалтерию документов, не заверенных и не подписанных руководителем Учреждения (счета на оплату за товары, полученные услуги  от 20.12.2023 №ВС-1310, от 16.11.2023 № ВС-1106, от 20.12.2023 №ВС-1309, от 06.12.2023 №ВС-1212, от 16.11.2023 № №ВС-1105, от 21.06.2023 №000335, от 16.11.2023 №ВС -1104, от 05.12.2023 № ВС-1211) (всего 8 случаев). Следует отметить, что имеют место случаи отсутствия оригиналов первичных документов (к проверке представлены сканы документов): 5 товарных накладных, 4 счета на оплату.

Предложения:

1. Направить настоящий отчет Главе муниципального округа для рассмотрения.

2. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия для рассмотрения и принятия к сведению в Думу Марёвского муниципального округа.

3. Направить представление в МАОУ «Марёвская средняя школа» и предложить:

принять меры по соблюдению требований Федерального закона №223-ФЗ в части обеспечения размещения необходимой информации и документации в Единой информационной системе в установленные законодательством сроки;

обеспечить контроль за своевременностью выполнения работ Подрядчиком  (до 30.06.2025 года) по устранению выявленных недостатков на фасаде здания школы;

принять меры по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни первичными учетными документами в бухгалтерском учете.

_________________________________________________________________

Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О  закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

Утверждено Приказом Марёвской средней школы от 24.01.2022 №3.

Постановление Администрации Марёвского муниципального округа от 07.03.2023 №100 «О внесении изменения в постановление Администрации Марёвского муниципального округа от 20.01.2023 №18 «Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг для муниципальных автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий Марёвского муниципального округа, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»»;

Протокол заседания наблюдательного совета МАОУ «Марёвская средняя школа» от 23.01.2023 №1;

Постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2022 г №680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия».

Приказ Министерства просвещения Российский Федерации от 6 сентября 2022 г. N 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении образовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие Образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»;

Приказ МАОУ «Марёвская средняя школа» от 20.04.2023 №16 «О создании комиссии по закупкам и осуществлению экспертизы товаров, работ, услуг».

Если в договор были внесены изменения, заказчики вносят в реестр договоров такие информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.

Если в договор были внесены изменения, заказчики вносят в реестр договоров такие информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.